跨部门协同与向上管理

学员信息

学员姓名：____________________

日    期：____________________

讲    师：____________________

地    点：____________________

通过这门课程，我最想带走的是：

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

引言：课程介绍

【课程痛点】

• 业务越增长，跨部门的事越多，可责任边界越来越模糊——出了问题谁都能说「我以为是他负责」。

• 目标不一致：你要交付、他要合规、他要成本，开会吵半天，回到各自部门还是照旧的干。

• 信息不到位、沟通靠猜：关键节点没同步，等发现时已经晚了，只能救火。

• 缺闭环：会上说得挺好，会后没人跟，事就在交接处悄悄消失了。

• 汇报没重点、争取资源难：讲了十分钟背景，领导一句「所以你要什么」就把你问住了。

这不是一堂「教你求人办事的话术」课，这是一堂「用结构把事推成、用影响把人对齐」的实战课。

【课程概览】

| 模块 | 主题 | 内容概要 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开场与协同认知重构 | 四类协同卡点与协同归因三层，PULSE 协同体检五问 |
| 二 | 读懂协同的底层逻辑 | 无权力 / 目标异 / 语言异，影响—利益矩阵与冲突五模式 |
| 三 | BRIDGE 协同六步 | 从立共同目标到持续演进，用 RACI 划清责任边界 |
| 四 | CLOSE 闭环四件套 | 确认 / 留痕 / 归属 / 单线主责 / 升级，让协同有始有终 |
| 五 | ALIGN 向上对齐 + LADDER 资源争取 | 结论先行、分层结构、给选项；六法把资源要到手 |
| 六 | 整合与 30 天协同推动计划 | 协同飞轮 + 协同关系网 + 30 天四个行动，带回岗位执行 |

【学习公约】

☐  带着一件真实的、正卡着你的跨部门事项来上课——今天所有练习都围绕它做。

☐  先归因，不评价人——把「对方不配合」变成「卡在哪一层」。

☐  敢说真话，尤其是「我推不动」的部分——卡住的地方，正是今天最值得练的地方。

☐  手机静音，把注意力留给自己和身边的人。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

模块一

开场与协同认知重构

协同不是「提一句」就能动，推不动多半卡在语言、边界或推动力

【模块学习目标】

• 学员能够说出跨部门协同最常见的四类卡点，并把它归因到语言 / 边界 / 推动三层中的一层

• 学员能够运用 PULSE 协同体检五问，为自己手上一件卡着的协同事做出诊断

从 「抱怨对方不配合」 到 「诊断卡在哪一层」

【我的课前思考】

• 跨部门的事，你上一次「推不动」，卡在哪一步？

• 对方为什么不配合你？——先别急着下结论，试着往回推一层。

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

四类协同卡点与协同归因三层

【核心模型】

| 归因层 | 典型表现 | 对应的解法 |
| --- | --- | --- |
| 语言层 | 同一件事，两个部门叫法不同、标准不同 | 统一管理语言与口径 |
| 边界层 | 责任不清、谁都能推、谁都不认 | RACI 划清接口与唯一主责 |
| 推动层 | 共识有了、规则有了，还是推不动 | BRIDGE 六步 + CLOSE 闭环 |

【对比】

✘ 「我们公司部门墙太厚，谁都不配合」——把问题全推给对方，等于放弃了自己的推动力。

✔ 「这件事卡在边界层——谁做什么没说清」——把情绪化抱怨，变成一条可定位、可解决的具体原因。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PULSE 协同体检五问

【核心模型】

| 五问 | 诊断内容 |
| --- | --- |
| P 优先级 Priority | 这件事，在对方部门的目标里排第几？ |
| U 理解 Understanding | 对方真的理解「为什么要做」吗？ |
| L 语言 Language | 你们说的是同一套「管理语言」吗？ |
| S 系统 System | 有没有明确的规则、节点、交接方式？ |
| E 执行 Execution | 谁来跟、按什么节奏跟、卡住了怎么办？ |

【案例】

五问不是考卷，是体检表——先看优先级，再看配合度；最低的那一问，就是你这件事推不动的原因。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

练习 · 用 PULSE 给我的一件协同事做体检

选一件你现在正卡着的跨部门事项，用 PULSE 五问逐条打分（1-5 分），找出最低的一问。

1. 写下这件事：我要推动的是 ________，对方部门是 ________

2. 逐条打分，别美化：P 优先级 / U 理解 / L 语言 / S 系统 / E 执行

3. 圈出最低的那一问——它就是这件事卡住的真正原因

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

开场与协同认知重构 · 总结

先诊断（PULSE），再推动——不问原因就推，等于闭着眼睛推墙

我收获的 3 个关键点：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

开场与协同认知重构 · 行动承诺

☐  用 PULSE 五问给手上那件卡着的协同事做一次体检，圈出最低的一问

☐  把这次体检的结论，写成一句话告诉你的协作方

具体行动：___________________________________

我的当责伙伴：_______________

模块二

读懂协同的底层逻辑

跨部门协同，不能靠「命令」，只能靠「影响」

【模块学习目标】

• 学员能够说清跨部门协同相对内部管理的三个特殊性（无权力 / 目标异 / 语言异）

• 学员能够用影响—利益矩阵为一位关键协作人制定介入策略，并为一次冲突选择合适模式

从 「靠职权下命令」 到 「靠影响找杠杆」

【我的课前思考】

• 你最重要的那位协作人，为什么愿意配合你？

• 上一次冲突，你用的是竞争、回避、迁就、妥协还是协作？它对吗？

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

协同的三个特殊性 + 影响—利益矩阵

【核心模型】

| 矩阵位置 | 判断标准 | 介入策略 |
| --- | --- | --- |
| 高影响 · 高利益 | 既关键又关心 | 重点管理：亲自盯、常沟通、共担目标 |
| 高影响 · 低利益 | 关键但不关心 | 保持满意：少添麻烦、把成果主动同步 |
| 低影响 · 高利益 | 不关键但很关心 | 保持告知：进度同步到位，别让人猜 |
| 低影响 · 低利益 | 既不关键也不关心 | 最小投入：别浪费彼此时间 |

【案例】

协同的第一个原则：不能靠「命令」，只能靠「影响」。杠杆点在对方的目标里，不在你的请求里。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

冲突五模式（托马斯-基尔曼）+ 信任账户

【核心模型】

| 模式 | 适用场景 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 竞争 | 事关重大、必须快定 | 关系受损，慎用 |
| 回避 | 小事、非时机 | 该管的没管，问题积压 |
| 迁就 | 关系更重要、小事一桩 | 长期失衡，变成被拿捏 |
| 妥协 | 双方都有道理、需要推进 | 都不到位，只解一时 |
| 协作 | 事重要、关系也重要 | 耗时间，但最稳 |

【对比】

✘ 该协作时用了回避——事情就烂在那里；该妥协时用了竞争——关系就伤了。

✔ 按「事的重要性 × 关系的重要性」选模式，并对错配保持警惕。

信任账户：平时存钱（准点 / 说到做到 / 主动帮忙 / 分功劳），急时才取得到款

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

练习 · 我的关键协作人矩阵定位 + 冲突模式四选一

第一步：为你的 3 位关键协作人定位矩阵格子并写出策略；第二步：完成 4 张情景卡的模式选择。

1. 写下 3 位关键协作人姓名，逐一判断落在矩阵哪一格

2. 为每个人写一句介入策略（重点管理 / 保持满意 / 保持告知 / 最小投入）

3. 情景卡：为每种场景选择冲突模式，并各写一句「为什么」

| 协作人 | 影响 | 利益 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

读懂协同的底层逻辑 · 总结

同一件事，对不同人要有不同打法——一套话术，打不了天下

我收获的 3 个关键点：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

读懂协同的底层逻辑 · 行动承诺

☐  为你的关键协作人做一次矩阵定位，标出各自的介入策略

☐  回看最近一次冲突，判断你的模式有没有用错

具体行动：___________________________________

我的当责伙伴：_______________

模块三

BRIDGE 协同六步

把「我要什么」翻译成「我们共同要什么」，用规则把事推成

【模块学习目标】

• 学员能够运用 BRIDGE 六步，为自己真实的跨部门事项写出一张可执行的协同推进表

• 学员能够用 RACI 明确责任边界，并说清「只有一个 A」这条铁律为什么不能破

从 「提一句、等配合」 到 「建目标、定接口、上轨道」

【我的课前思考】

• 你上次推动失败，是不是跳过了「建共同目标」或「划清接口」？

• 那件事的最终主责人，到底是谁？说得出来吗？

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

BRIDGE 协同六步

【核心模型】

| 步骤 | 要做的事 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| B 立共同目标 Build goal | 把「我要什么」翻译成「我们共同要什么」 | 双方都认同的共同目标 |
| R 定对的人 Right people | 找到真正的关键人与决策人 | 关键人清单 |
| I 划清接口 Interface | 谁做什么、交付标准是什么 | 接口与交付清单 |
| D 立协作规则 Deal rules | 节奏、节点、异常怎么处理 | 协作规则共识 |
| G 建推进轨道 Go-track | Owner、节点、看板 | 推进轨道 / 看板 |
| E 持续演进 Evolve | 定期复盘，边走边调 | 复盘机制 |

【案例】

推不动的时候，先回看是不是跳过了 B 或 I——八成问题出在这两步：没有共同目标，后面全是空转；接口没划清，一定扯皮。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

RACI 责任矩阵（只有一个 A）

【核心模型】

| 角色 | 含义 | 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| R 执行者 Responsible | 真正干活的人 | 可以有多个 |
| A 主责人 Accountable | 最终负责的人（铁律） | 只能有一个 |
| C 需咨询 Consulted | 做决定前要问的人 | 按需 |
| I 需知会 Informed | 做完要告知的人 | 按需 |

【对比】

✘ 「这件事是我们两个部门一起负责」——多个 A 等于没有 A，出事时谁都能说「我以为是他负责」。

✔ 「这件事的 A 是你，我是 R」——责任边界清楚，协同才不烂尾。

A 只能有一个——责任真空，是跨部门掉链子的头号原因

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

练习 · 我的一张协同推进表

选一件真实的跨部门事项，用 BRIDGE 六步写成推进表；个人填写 12 分钟，小组分享 7 分钟，全场收敛 3 分钟。

1. B 共同目标：这件事成了，对双方的目标分别意味着什么？

2. R 关键人：谁是关键人（1-2 个）？谁有决定权？

3. I 接口：谁做什么、交付标准是什么？

4. D 规则：节奏、节点、异常处理怎么定？G 轨道：Owner、节点、看板？

5. E 复盘：多久复盘一次、复盘问什么？

| BRIDGE 步骤 | 我的填写 |
| --- | --- |
| B 共同目标 |  |
| R 关键人 |  |
| I 接口与交付 |  |
| D 协作规则 |  |
| G 推进轨道 |  |
| E 复盘机制 |  |

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BRIDGE 协同六步 · 总结

用 BRIDGE 把事推成：先建共同目标，再划清接口，最后上轨道

我收获的 3 个关键点：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

BRIDGE 协同六步 · 行动承诺

☐  为手上那件事写一张 BRIDGE 协同推进表，明确唯一的 A

☐  把共同目标那一句，当面讲给你的协作方听一次

具体行动：___________________________________

我的当责伙伴：_______________

模块四

CLOSE 闭环四件套

跨部门的活儿，多数不是做不成，是没人跟

【模块学习目标】

• 学员能够使用 CLOSE 闭环四件套，为一件正在推进的跨部门事项设计一次闭环跟进

• 学员能够说清「缺闭环」的四种典型表现，并完成一次会后确认演练

从 「会开完就算落地」 到 「确认、留痕、有人跟」

【我的课前思考】

• 你手上那件事，缺的是确认、留痕、归属、单线主责还是升级？

• 上一次你想升级却没说出口，顾虑是什么？

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

CLOSE 闭环四件套

【核心模型】

| 要素 | 怎么做 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| C 确认 Confirm | 会后 24 小时内书面确认「谁、做什么、何时」 | 三要素缺一不可 |
| L 留痕 Log | 关键决定留书面记录 | 可追溯、防扯皮 |
| O 归属 Own | 每个动作明确唯一 Owner | 责任不能真空 |
| S 单线主责 Single-thread | 一个事项一条线，避免多头指挥 | 唯一对接口 |
| E 升级 Escalate | 卡住超时按规则升级 | 带方案、讲影响、给建议 |

【案例】

升级不是打小报告，是「带方案、讲影响、给建议」的三件套——升得越专业，越有人接。卡住硬扛，拖到爆雷，才是真正的失职。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

跟进节奏表 + 四个误区

【核心模型】

| 类型 | 跟进方式 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 交付类 | 按节点跟，看交付物 | 每个里程碑 |
| 决策类 | 按阶段跟，看决定进度 | 每个阶段节点 |
| 卡住类 | 按升级条件跟 | 触发即升 |

【对比】

✘ 开会就算落地 / 口头承诺不留痕 / 多头对接 / 卡住硬扛不升级。

✔ 会后 24 小时书面确认，一事一线，超时按规则带方案升级。

确认三要素：谁 + 做什么 + 何时

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

练习 · 设计一次闭环跟进（含两人「会后确认」演练）

个人设计 10 分钟：为一件事写出 CLOSE 五要素；两人演练 7 分钟：一人发起方、一人协作方，当场把确认三要素说全；收敛 3 分钟。

1. C 确认：会怎么确认？什么时候？由谁发？

2. O 归属：每个动作的唯一 Owner 是谁？

3. S 单线：唯一对接口是谁？

4. E 升级：什么情况升级？升给谁？带什么方案？

5. 两人演练：把「谁、做什么、何时」三要素完整说一遍，模糊的一律重说

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

CLOSE 闭环四件套 · 总结

事不消失的秘密：确认 + 留痕 + 有人跟

我收获的 3 个关键点：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

CLOSE 闭环四件套 · 行动承诺

☐  为一件推进中的事，做一次会后 24 小时书面确认

☐  把你手上事项的唯一对接口明确下来，并告知所有相关方

具体行动：___________________________________

我的当责伙伴：_______________

模块五

ALIGN 向上对齐四步 + LADDER 资源争取六法

向上管理不是「会说话」，是让上级做决定变容易

【模块学习目标】

• 学员能够运用 ALIGN 四步，把一次向上汇报整理成「结论先行、有理有据」的版本

• 学员能够运用 LADDER 六法，完成一次争取资源（人 / 预算 / 方向支持）的角色扮演

从 「从头讲背景」 到 「结论先行、给选项、挂目标」

【我的课前思考】

• 你上一次汇报，第一句话是结论还是背景？

• 你要资源的时候，给的是「我需要」还是「这件事成了对目标意味着什么」？

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ALIGN 向上对齐四步 + SCQA

【核心模型】

| 步骤 | 做法 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| A 结论先行 Anchor | 第一句话先给结论 | 让上级 30 秒听懂 |
| L 分层结构 Layer | 再按层展开依据 | 结论—依据—细节 |
| I 给出选项 Invite | 给 A / B 两个方案 + 你的建议 | 别把球踢回去 |
| G 对齐目标 Gain | 挂到上级的目标上 | 把请求变成共同收益 |

【案例】

结论先行不是拍马屁，是尊重对方的时间。只抛一个问题等于把球踢回去；给选项加建议，才是替上级省事。

SCQA：情境 S → 冲突 C → 疑问 Q → 答案 A（汇报的经典结构）

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

LADDER 资源争取六法 + 四个误区

【核心模型】

| 六法 | 做法 |
| --- | --- |
| L 挂业务 Link | 把请求挂到业务目标上 |
| A 说具体 Ask | 要什么、要多少，说清楚 |
| D 用数据 Data | 用数据证明值得批 |
| D 谈交换 Deliver | 说清我这边能承担什么 |
| E 会升级 Escalate | 知道什么情况下该升级 |
| R 懂回馈 Reciprocate | 拿到资源后有回声、有结果 |

【对比】

✘ 只讲困难不讲方案 / 只讲苦劳不讲产出 / 只抛问题不给选项 / 要完资源没回声。

✔ 「这件事成了，目标能多出 Z；我这边承担 X，需要两个人补 Y」——用交换代替索取。

资源不是要来的，是换来的——说清「成了有什么收益」比说「我需要什么」管用十倍

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

练习 · 三人角色扮演：争取一次资源

三人一组：管理者 / 上级 / 观察员，15 分钟演练 + 10 分钟轮换复盘；观察员用《向上对齐检查表》逐条记录。

1. 管理者：选一个真实需求（加人 / 预算 / 方向支持），用 ALIGN 四步 + LADDER 六法准备 3 分钟

2. 上级：扮演真实的决策风格，可以追问、质疑、打断

3. 观察员：用检查表记录「结论是否先行 / 有没有给选项 / 有没有挂业务 / 有没有谈交换」

4. 复盘：观察员先说，上级再说，管理者最后自我复盘

| 检查项 | 做到了吗 | 证据 / 原话 |
| --- | --- | --- |
| 结论先行 |  |  |
| 给出选项 |  |  |
| 挂到业务目标 |  |  |
| 用数据 / 谈交换 |  |  |

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ALIGN 向上对齐四步 + LADDER 资源争取六法 · 总结

让上级做决定变容易——这才是向上管理的本质

我收获的 3 个关键点：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

ALIGN 向上对齐四步 + LADDER 资源争取六法 · 行动承诺

☐  把下一次汇报改成「结论先行 + 两个选项」，并念给同事听一遍

☐  为一件要争取的资源，准备 LADDER 六法中的「挂业务 + 用数据 + 谈交换」三句

具体行动：___________________________________

我的当责伙伴：_______________

模块六

整合与 30 天协同推动计划

会开完了，真正的协同从明天开始

【模块学习目标】

• 学员能够画出协同飞轮，说清跨部门推动力是如何自我强化的

• 学员能够制定一份针对真实协同场景的 30 天协同推动计划并带回岗位

从 「课上听懂了」 到 「30 天做出来」

【我的课前思考】

• 你的协同飞轮最容易断在哪一环？

• 30 天后，你希望别人怎么评价你的推动力？

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

协同飞轮 + 协同关系网

【核心模型】

| 环节 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 看清关系 | 读懂人和利益 | 知道该找谁 |
| 立共同目标 | 找到双方都要的 | 从「我」变「我们」 |
| 建闭环 | 确认 + 留痕 + 有人跟 | 事不消失 |
| 拿到资源 | 向上对齐争取 | 推动力升级 |

【案例】

飞轮转起来越转越顺，停下越停越难重启——起点是你肯不肯先迈出「看清对方」那一步。

【对比】

✘ 「我要多跟兄弟部门沟通」——这是决心，不是计划，30 天后没人记得。

✔ 「下周三前，和 XX 部门的老王当面确认交付口径，并发出书面确认」——具体到人、时间、可验证结果。

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

30 天协同推动计划 · 四个行动

【核心模型】

| 时间 | 行动 | 用什么 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 一次协同体检 | PULSE 五问 |
| 第 2-3 周 | 一张协同推进表 | BRIDGE 六步 + RACI |
| 第 2-3 周 | 一次闭环跟进 | CLOSE 四件套 |
| 第 3-4 周 | 一次向上对齐 | ALIGN 四步 + LADDER 六法 |

计划要具体到人、时间、可验证的结果——「多沟通」是决心，「周三前找老王确认口径」才是计划

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

练习 · 我的 30 天协同推动计划

结合今天所学，写下 30 天内要做的四个行动；写完后和同桌互查，约定 30 天后的互查方式。

1. 行动一：一次协同体检（我的那件事是 ________，PULSE 最低的一问是 ________）

2. 行动二：一张协同推进表（共同目标 / 关键人 / 接口 / 规则 / 轨道 / 复盘）

3. 行动三：一次闭环跟进（确认 / 归属 / 单线 / 升级）

4. 行动四：一次向上对齐（要争取的事 / 一句话结论 / 选项 / 挂业务 + 数据）

5. 填写伙伴互锁：姓名、互查日期（30 天后）、互查方式

| 行动 | 我的填写 |
| --- | --- |
| 行动一 · 协同体检 |  |
| 行动二 · 协同推进表 |  |
| 行动三 · 闭环跟进 |  |
| 行动四 · 向上对齐 |  |

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

整合与 30 天协同推动计划 · 总结

用结构把事推成，用影响把人对齐——30 天后，用「这事推到哪了、有没有人一直跟」来验证

我收获的 3 个关键点：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

整合与 30 天协同推动计划 · 行动承诺

☐  完成 30 天协同推动计划，并念给同桌听一遍

☐  和伙伴约定 30 天后的互查日期与方式，写进工具卡

具体行动：___________________________________

我的当责伙伴：_______________

全课程总结

| 主线 | 模块 | 一句话记住 |
| --- | --- | --- |
| 看懂协同 | 一 · 二 | 先诊断（PULSE），不评价人；靠影响，不靠命令 |
| 横向推动 | 三 · 四 | 用 BRIDGE 把事推成，用 RACI 划清边界，用 CLOSE 让事不消失 |
| 纵向对齐 | 五 · 六 | 用 ALIGN 让上级做决定变容易，用 LADDER 把资源换到手 |

先诊断 · 再推动 · 必闭环 · 会上对齐 · 争取资源——用结构把事推成，用影响把人对齐

全课程 3 个核心收获：

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我的终极行动承诺：

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

附件

附件一：行动承诺卡汇总

| 模块 | 我的承诺 | 完成日期 | 完成 ☑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场与协同认知重构 | ___________________________________ | __________ | ☐ |
| 读懂协同的底层逻辑 | ___________________________________ | __________ | ☐ |
| BRIDGE 协同六步 | ___________________________________ | __________ | ☐ |
| CLOSE 闭环四件套 | ___________________________________ | __________ | ☐ |
| ALIGN 向上对齐四步 + LADDER 资源争取六法 | ___________________________________ | __________ | ☐ |
| 整合与 30 天协同推动计划 | ___________________________________ | __________ | ☐ |

附件二：核心工具练习页

工具一 · PULSE 协同体检五问

为一件卡着的协同事做诊断，找出最低的那一问。

【练习模板】

| 五问 | 打分(1-5) | 证据 / 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| P 优先级 |  |  |
| U 理解 |  |  |
| L 语言 |  |  |
| S 系统 |  |  |
| E 执行 |  |  |

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

工具二 · 影响—利益矩阵定位

为你的关键协作人定位矩阵格子，并写出对应策略。

【练习模板】

| 协作人 | 影响 | 利益 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

工具三 · BRIDGE 协同推进表

把一件真实的跨部门事项，按六步写成可执行的推进表。

【练习模板】

| BRIDGE 步骤 | 我的填写 |
| --- | --- |
| B 共同目标 |  |
| R 关键人 |  |
| I 接口与交付 |  |
| D 协作规则 |  |
| G 推进轨道 |  |
| E 复盘机制 |  |

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

工具四 · CLOSE 闭环跟进设计

为一件推进中的事，设计一次完整闭环跟进。

【练习模板】

| 要素 | 我的填写 |
| --- | --- |
| C 确认（谁/做什么/何时） |  |
| L 留痕 |  |
| O 归属（唯一 Owner） |  |
| S 单线主责 |  |
| E 升级条件 |  |

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

工具五 · ALIGN 向上汇报模板

把下一次汇报整理成结论先行、有选项、挂目标的版本。

【练习模板】

| ALIGN 步骤 | 我的填写 |
| --- | --- |
| A 一句话结论 |  |
| L 三层依据 |  |
| I 选项 A / B + 我的建议 |  |
| G 对齐的目标 |  |

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

工具六 · LADDER 资源争取准备卡

争取资源前，把六法逐条准备好。

【练习模板】

| 六法 | 我的准备 |
| --- | --- |
| L 挂业务 |  |
| A 说具体 |  |
| D 用数据 |  |
| D 谈交换 |  |
| E 会升级 |  |
| R 懂回馈 |  |

我的笔记：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

附件三：工具速查卡——核心模型汇总

| 工具/模型 | 核心公式/要素 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- |
| PULSE 协同体检五问 | P 优先级 / U 理解 / L 语言 / S 系统 / E 执行 | 先诊断，再推动 |
| 影响—利益矩阵 | 高影响高利益=重点管理，其余按格降级 | 同一件事，对不同人不同打法 |
| 冲突五模式 | 竞争 / 回避 / 迁就 / 妥协 / 协作 | 按事与关系的重要性选，防错配 |
| 信任账户 | 平时存钱，急时取款 | 准点 / 说到做到 / 主动帮忙 / 分功劳 |
| BRIDGE 协同六步 | 立目标 / 定人 / 划接口 / 立规则 / 建轨道 / 持续演进 | 把事推成的流水线 |
| RACI 责任矩阵 | R 执行 / A 主责（唯一）/ C 咨询 / I 知会 | 只有一个 A，是铁律 |
| CLOSE 闭环四件套 | 确认 / 留痕 / 归属 / 单线主责 / 升级 | 让协同有始有终 |
| ALIGN 向上对齐四步 | 结论先行 / 分层结构 / 给出选项 / 对齐目标 | 让上级做决定变容易 |
| SCQA 汇报结构 | 情境 / 冲突 / 疑问 / 答案 | 汇报的经典骨架 |
| LADDER 资源争取六法 | 挂业务 / 说具体 / 用数据 / 谈交换 / 会升级 / 懂回馈 | 资源是换来的，不是要来的 |
| 协同飞轮 | 看清 → 立目标 → 建闭环 → 拿资源 | 越转越顺，停下难启 |

横向推得动事，纵向对得齐人。

附件四：30天行动计划

| 时间 | 行动 | 用什么工具 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 一次协同体检 | PULSE 五问 |  |
| 第 2-3 周 | 一张协同推进表 | BRIDGE 六步 + RACI |  |
| 第 2-3 周 | 一次闭环跟进 | CLOSE 四件套 |  |
| 第 3-4 周 | 一次向上对齐 / 资源争取 | ALIGN 四步 + LADDER 六法 |  |

附件五：课程评估反馈

| 评估维度 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课程内容实用性 | 1 2 3 4 5 |  |
| 工具可操作性 | 1 2 3 4 5 |  |
| 案例贴近实际 | 1 2 3 4 5 |  |
| 互动练习效果 | 1 2 3 4 5 |  |
| 整体满意度 | 1 2 3 4 5 |  |

我最想对讲师说的话：

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

我最想推荐给同事的一个工具：

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

推荐理由：

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

跨部门协同与向上管理

推得动事 · 对得齐人

协同不是求人帮忙，是用结构把事推成、用影响把人对齐。

今天，你带走了一条完整的推动链路：

一 · 看懂协同——先诊断，不评价人

二 · 底层逻辑——靠影响，不靠命令

三 · BRIDGE 六步——把事推成

四 · CLOSE 闭环——让事不消失

五 · ALIGN + LADDER——向上对齐，把资源换到手

六 · 30 天协同推动计划——带回岗位，做出来

课程的结束，正是你推动力的起点。30 天后，见分晓。

我的最后笔记：

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________