| CROSS-FUNCTIONAL & UPWARD TOOLKIT · FRONT 跨部门协同与向上管理 · 核心工具速查卡 | 正面 · 看清协同 + 横向推动 |
| --- | --- |

① PULSE 协同体检五问（诊断）

| P 优排 Priority | 这件事，在对方部门的目标里排第几？——先看优先级，再看配合度。 |
| --- | --- |
| U 理解 Understanding | 对方真的理解「为什么要做」吗？——不理解意义，就不会真出力。 |
| L 语言 Language | 你们说的是同一套「管理语言」吗？——鸡同鸭讲的根源在语言。 |
| S 系统 System | 有没有明确的规则、节点、交接方式？——靠默契，必然翻车。 |
| E 执行 Execution | 有没有人在跟、在推、在闭环？——没人跟，事会自己消失。 |

② BRIDGE 协同六步（横向推动主模型）

| B 立共同目标 Build goal | 把目标从「我的」变「我们的」——先找双方都要的那个结果。 |
| --- | --- |
| R 定对的人 Right people | 找「高影响 + 高利益」的关键人，而不是一直催接口人。 |
| I 划清接口 Interface | 接口三问：谁做什么 / 交付标准 / 怎么交接。 |
| D 立协作规则 Deal rules | 节奏、节点、沟通方式、异常处理，全部说在前面。 |
| G 建推进轨道 Go-track | 有 Owner、有节点、有看板——让事不靠人肉提醒。 |
| E 持续演进 Evolve | 每轮复盘，动态调整目标、规则和人。 |

③ RACI 责任矩阵（铁律：每件事只有一个 A）

| R 执行者 Responsible | 真正干活的人，可以有多个。 |
| --- | --- |
| A 主责人 Accountable | 最终负责的人，只能有一个（铁律）。 |
| C 需咨询 Consulted | 做决定前要问的人。 |
| I 需知会 Informed | 做完要告知的人。 |

| CROSS-FUNCTIONAL & UPWARD TOOLKIT · BACK 跨部门协同与向上管理 · 核心工具速查卡 | 背面 · 闭环 + 向上 + 避坑 |
| --- | --- |

④ CLOSE 闭环四件套（让协同有始有终）

| C 确认 Confirm | 会后 24 小时内书面确认「谁、做什么、何时」。 |
| --- | --- |
| L 留痕 Log | 关键决定留书面记录，可追溯、防扯皮。 |
| O 归属 Own | 每个动作明确唯一 Owner——责任不能真空。 |
| S 单线主责 Single-thread | 一个事项一条线，避免多头指挥、指令打架。 |
| E 升级 Escalate | 卡住超时按规则升级——带方案、讲影响、给建议。 |

⑤ ALIGN 向上对齐四步（让汇报有重点）

| A 结论先行 Anchor | 第一句就给结论/请求，让领导 30 秒听懂你要干什么。 |
| --- | --- |
| L 分层结构 Layer | 结论 → 论据 → 细节，领导可按需下钻。 |
| I 给出选项 Invite | 给 2-3 个方案 + 你的建议，别把球全踢回去。 |
| G 对齐目标 Gain | 把请求挂到上级/公司的目标上，让他有理由批。 |

⑥ LADDER 资源争取六法（用业务语言换资源）

| L 挂业务 Link | 把请求翻译成对方的业务指标语言。 |
| --- | --- |
| A 说具体 Ask | 要什么、要多少、什么时候要，说得清清楚楚。 |
| D 用数据 Data | 用投入产出证明，不用苦劳叙事。 |
| D 谈交换 Deliver | 说清「我能给你什么」，互换资源。 |
| E 会升级 Escalate | 该升级时升级，但不是告状。 |
| R 懂回馈 Reciprocate | 拿到资源后及时反馈成果——有回声，下次才好谈。 |

⑦ 协同底层逻辑三件套

| 影响—利益矩阵 | 高影响高利益=重点管理 / 高影响低利益=保持满意 / 低影响高利益=保持告知 / 双低=最小投入。 |
| --- | --- |
| 冲突五模式 | 竞争 / 回避 / 迁就 / 妥协 / 协作——按「事的重要性 × 关系的重要性」选，警惕错配。 |
| 信任账户 | 平时存钱（准点/说到做到/主动帮忙/分功劳），急时才取得到款。 |

⑧ 协同飞轮（看清 → 共同目标 → 闭环 → 资源）

| 环节 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 看清关系 | 读懂人和利益 | 知道该找谁 |
| 立共同目标 | 找到双方都要的 | 从「我」变「我们」 |
| 建闭环 | 确认 + 留痕 + 有人跟 | 事不消失 |
| 拿到资源 | 向上对齐争取 | 推动力升级 |

⑨ 三个避坑清单

| 只谈交期，不谈标准 | 「下周五给我」→ 交来不合格，返工更费时。 |
| --- | --- |
| 只找接口人，不找关键人 | 一直催执行层 → 白费劲。 |
| 定了规则，没人跟 | 规则写在文档里 → 形同虚设。 |
| 出了问题才升级 | 憋到爆雷 → 错过最佳干预时机。 |

| 会开完就散 | 没人确认、没人跟 → 事自动消失。 |
| --- | --- |
| 只口头不留痕 | 「我记得他说……」→ 事后扯皮。 |
| 多头指挥 | 谁都在发指令 → 执行者无所适从。 |
| 卡住自己硬扛 | 憋到最后爆雷 → 错过时机、自己背锅。 |

| 只讲困难，不讲方案 | 「这事很难办」→ 领导无感。 |
| --- | --- |
| 只讲苦劳，不讲产出 | 「我们好辛苦」→ 拿不到资源。 |
| 只抛问题，不给选项 | 「你看着办」→ 把球踢回去。 |
| 要完资源，没有回声 | 招了人没下文 → 下次难开口。 |

随身口诀：先诊断（PULSE）· 再推动（BRIDGE 六步 + RACI）· 必闭环（CLOSE）· 会上对齐（ALIGN）· 争取资源（LADDER）。一句话：用结构把事推成，用影响把人对齐。